ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1:

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | Trong khi phiên live đang diễn ra thì có được thay đổi trạng thái hay không |
| LS03 |  | X | Cùng 1 thời điểm 2 khách hàng mua với số lượng sản phẩm vượt mức tồn kho phải được xử lý như thế nào |

Nhiệm vụ 2:

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Việc chuyển trạng thái khi đến giờ phát live thuộc 1 story khác vì thế SP không thể lớn hơn LS02 |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Bắt được các trường hợp biên và đặc biệt của người dùng, đội ngũ phải xử lý cả rủi ro khi mà khách hàng đặt gần như đồng thời với nhau |

Nhiệm vụ 3:

Không nên ước lượn 1 SP =  4 giờ, bởi vì Story Point để đo ước lượng tương đối khối lượng công việc, rủi ro, độ phức tạp, tổng nỗ lực. Nhóm nên dùng dãy số là Fibonacci để ước lượng tương đối giữa các user story, rồi dựa velocity để dự báo khối lượng công việc sẽ làm trong Sprint tới mà không cần quy đổi sang giờ